# MTG-003: 热设计优化 & 回馈式市场 & 器件选型

日期: 2026-05-26  |  参与: 创始人 + AI  |  记录: AI

关联: SRD v1.1 → v1.2  |  产出: 替代物料对比表 & 采购清单

# 一、回馈式电子负载市场讨论

创始人注意到回馈式负载因节能正受市场关注，询问是否可采用回馈方案。

分析结论:

1. 回馈式市场 ~$1.3亿，CAGR 4.5-5.5%，主力在 >5kW 工业/产线段

2. 1200W 桌面场景: 年电费仅 ¥1,440，回馈式 BOM 增量 ¥2,000-3,500，回本 >2年

3. 桌面用户的核心诉求是价格+软件体验，不是省电费

4. 技术挑战: 低压段(<10V)无法回馈，必须混合架构（低压段线性耗散）

▶ 决策: 回馈式暂不采用。架构预留扩展点，V1.5/V2.0 可升级。

# 二、MOSFET 数量过多问题

创始人提出 v1.1 方案 20 管太多。

根因分析: 瓶颈在 MOSFET 热阻链 RθJC+RθCS=1.22°C/W，而非散热片。

优化方案 (三条路线同时走):

路线1: TO-220 → TO-247 封装，RθJC 从 0.72 → 0.45°C/W (-38%)

路线2: 硅胶绝缘垫 → 氮化铝陶瓷垫(AlN)，RθCS 从 0.50 → 0.15°C/W (-70%)

路线3: 普通硅脂 → 液态金属，界面热阻 ~0.01°C/W

新热阻链: 0.60°C/W (减半)

结果:

10管 → Tj=123°C (✅ 原型推荐)

12管 → Tj=111°C (✅ 量产推荐)

管数从 20 降到 10-12，BOM 反降 ¥150，PCB 减 40%

▶ 决策: SRD 更新为 v1.2，TO-247 封装 + 氮化铝陶瓷垫方案

▶ 决策: 原型 10 管 / 量产 12 管

# 三、SiC 可行性讨论

创始人询问 SiC 是否可用。

结论: SiC 不适合电子负载线性模式。理由:

1. SiC 为高频开关设计，芯片面积小、电流密度高

2. 线性模式下 Spirito 热点效应比硅管更严重

3. TO-247 SiC 单价 ¥80-250/颗，12颗 = ¥960-3,000 vs 硅管 ¥84

▶ 决策: SiC 不采用。坚持硅 MOSFET 方案。

# 四、国产器件替代方案

创始人询问国产替代。

推荐采购清单:

1. IRFP460 TO-247 ×5 (¥50) — 老款平面栅，最可能 SOA 过关

2. 淘宝拆机 IRFP250(不带N) ×10 (¥30) — 理想管，需碰运气

3. 华润微 CS20N60F ×5 (¥30) — 国产备选，价格最低

4. IRFP250N TO-247 ×5 (¥35) — 基准参照组

5. IXYS IXFH52N30P ×2 (¥70) — 保底方案

总预算: ¥215，覆盖 5 种型号

▶ 决策: 原型阶段采购 5 种型号各 5-10 颗，搭建单管线性测试电路实测对比

▶ 决策: 竞品拆解 IT8512+ 时重点确认其 MOSFET 型号，直接抄

# 五、产出文件

SRD_1200W_产品规格书_v1.2.docx → 02_产品定义/ (含替代选型表)

本文档: MTG-003 → _meeting_notes/

—— 纪要结束 ——